}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Sebastián Inostroza |
| --- | --- |
| Rut | 21.558.917-k |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Plataforma Integral para Evaluación de Riesgos y Monitoreo de Acuerdos de Servicio (SLA). |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de soluciones tecnológicas, integración de sistemas computacionales, gestión de la información y aseguramiento de la calidad del software. |
| Competencias | Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y gestionar proyectos informáticos; velar por la calidad de la información; participar en las distintas etapas del ciclo de desarrollo de software utilizando diversas técnicas y entornos de operación. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Este proyecto soluciona la pérdida económica y la fricción operativa que sufren las empresas proveedoras de servicios TI al incumplir Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) debido al control manual de tiempos en procesos de negocio. Afecta a nivel corporativo tanto a los proveedores técnicos como a los clientes que dependen de la continuidad operativa. El aporte de valor real radica en automatizar una solución mediante notificaciones proactivas antes de que ocurra la infracción contractual, optimizando los recursos técnicos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera lograr una gestión automatizada y precisa de los contratos de servicio. El proyecto consiste en desarrollar una aplicación WEB bajo un modelo arquitectónico de capas. Se construirá una aplicación secundaria con mantenedores de datos para otorgar autonomía al administrador, y una aplicación principal con un motor lógico que evaluará matemáticamente el tiempo transcurrido de los tickets, calculando el riesgo en tiempo real y generando métricas operativas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | La resolución de este problema requiere aplicar de forma íntegra las etapas del desarrollo de software. Demanda el levantamiento de requerimientos complejos, el diseño de arquitecturas escalables, la programación orientada a objetos para construir los motores lógicos de cálculo de tiempos y el modelamiento de bases de datos para garantizar la integridad de la auditoría y la gestión de la información. |
| Relación con los intereses profesionales | Mi interés profesional se enfoca profundamente en el análisis de datos estadísticos y el estudio de distribuciones lógicas. Este proyecto aborda dichos intereses al requerir la programación de un motor analítico que cruza variables temporales para emitir clasificaciones de riesgo. Asimismo, el módulo de reportes diseñado para exportar archivos XLS contribuye a mi desarrollo al permitir la estructuración de datos de alta calidad para su posterior manipulación avanzada, facilitando la creación de fórmulas, el cálculo de covarianzas y la aplicación de percentiles de rendimiento en planillas de cálculo corporativas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es factible desarrollar el proyecto dentro del semestre académico al estructurar el trabajo con metodologías ágiles. Los factores que facilitan el desarrollo son el uso de tecnologías maduras y frameworks orientados a objetos que agilizan la creación de la arquitectura en capas requerida. Un factor que podría dificultar la ejecución es la dependencia de interoperabilidad con servicios de terceros (API REST), lo cual se solucionará creando datos simulados (mocks) en las primeras fases del desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma WEB estructurada en capas para la gestión y monitoreo analítico de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA), que calcule matemáticamente el consumo de tiempos contractuales y automatice la evaluación de riesgos operativos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Construir una aplicación secundaria que contenga diez mantenedores (CRUD) para dotar de autonomía a la administración de usuarios, clientes y reglas del sistema. - Desarrollar el módulo de negocio en la aplicación principal para calcular dinámicamente el riesgo de incidencias y enviar notificaciones vía correo electrónico. - Integrar una API REST para interoperar con servicios externos en la ingesta automatizada de incidencias. - Implementar la exportación de reportes de cumplimiento con filtros dinámicos hacia formatos PDF y XLS. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará utilizando un modelo de desarrollo iterativo. En una primera fase, se realizará el levantamiento de requisitos y el modelamiento relacional de la base de datos, definiendo las entidades de contratos, clientes y métricas SLA. Posteriormente, el desarrollo técnico aplicará el patrón de diseño de arquitectura por capas (presentación, negocio, datos) utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos. Se separará la construcción en dos frentes paralelos: el desarrollo de la aplicación secundaria para los diez mantenedores administrativos y la programación de la aplicación principal para el cálculo lógico de riesgos, reportabilidad e interoperabilidad mediante servicios REST.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición proyecto APT | Documento que define el proyecto APT a realiza | Definir el proyecto que se trabajará en este APT. |
| Avance | Acta de constitución | Documento inicial de la fase de proyectos que define el límite que tendrá el proyecto | Conocer los límites que puede tener el proyecto en su desarrollo |
| Avance | ERS | Documento que especifica los requerimientos del sistema y la propuesta de proyecto | Mostrar la propuesta y especificaciones de requerimientos del proyecto a realizar. |
| Avance | Requerimientos del sistema | Documento de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Conocer los requerimientos del sistema para realizar la solución. |
| Avance | Carta Gantt | Cronograma del proyecto | Organizar las fechas para realización de las actividades del proyecto. |
| Avance | Casos de uso extendido | Documento que describe las interacciones del usuario con el sistema. | Presentar las interacciones del usuario con el sistema. |
| Avance | Mock-ups | Descripción gráfica del proyecto, es decir una maqueta con todas las vistas del proyecto. | Presentar de forma visual como luce el proyecto. |
| Avance | Documento arquitectura (DAS) | Documento relacionado con la arquitectura de software y que define los requisitos de calidad del proyecto. | Definir los requisitos de calidad del sistema. |
| Avance | Proceso de negocio (TO-BE) | Proceso de negocio con las mejoras añadidas. | Definir cómo será el negocio una vez que se implemente la mejora (sistema). |
| Avance | Diccionario de datos | Documento que define las terminologías utilizadas en el desarrollo del proyecto. | Traducir palabras técnicas al usuario final. |
| Avance | Desarrollo APT | Segunda fase de la definición del proyecto | Definir el desarrollo del proyecto en una etapa intermedia |
| Avance | Modelo Base de datos | Modelo que indica la interacción de las tablas correspondiente a la base de datos. | Mostrar el modelo que se utilizará en la base de datos del proyecto. |
| Avance | Creación de tablas Base de datos | Tablas necesarias para la realización del proyecto | Es necesario para crear la base de datos |
| Avance | Consultas PL/SQL | Consultas necesarias para la realización del proyecto | Es necesario para invocar las tablas de forma correcta y óptima |
| Avance | Informe final APT | Tercera fase de la definición de proyecto | Entregar un informe relacionado con nuestro APT |
| Final | Desarrollo 100% del sistema | Entrega del desarrollo del 100% del sistema con todos los requerimientos realizados. | Entrega del producto a nuestro cliente |
| Final | Plan de pruebas | Definir la realización de las pruebas de calidad del sistema y el tipo de pruebas a realizar, junto a las métricas de validación de calidad | Plan para desarrollar las pruebas de calidad a realizar en el sistema. |
| Final | Matriz control de cambios | Documento que permite gestionar los cambios realizados en el proyecto | Dar a conocer los cambios realizados |
| Final | Verificación de alcance | Documento que presenta los requisitos cumplidos del proyecto | Dar a conocer los requisitos cumplidos |
| Final | Manual de usuario | Documento que describe el uso del sistema | Otorgar al usuario una guía para la utilización del sistema |
| Final | Informe de cierre | Documento que otorga un cierre al proceso de realización del producto | Otorgar un cierre al proceso de desarrollo |
| Final | Documento presentación APT | Última fase y entrega de nuestro documento APT | Presentar nuestro APT |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseño de Base de Datos e Ingeniería de Software | Modelamiento y Arquitectura | Construcción del esquema ERD, flujos de sesión y diseño por capas. | Equipos PC, IDE de modelado de datos. | 3 Semanas | Alexander Osses y Sebastian Inostroza | Facilita: Claridad en los parámetros SLA a medir. |
| Programación Web / Desarrollo Desktop | Desarrollo Aplicación Secundaria | Programación de los diez mantenedores, interfaces responsivas y validaciones de formularios. | Framework Frontend, Librerías UI. | 4 Semanas | Alexander Osses y Sebastian Inostroza | Dificulta: Coordinar validaciones de seguridad simultáneas. |
| Integración de Plataformas y Arquitectura | Construcción Lógica del Negocio e Interoperabilidad | Desarrollo del motor de evaluación SLA, consumo de API REST e implementación de notificaciones. | Framework de Backend OO, Motor SQL. | 5 Semanas | Alexander Osses y Sebastian Inostroza | Facilita: Lógica matemática previamente definida. |
| Inteligencia de Negocios y Calidad | Módulo de Reportes y Testing QA | Desarrollo de exportación PDF y XLS, filtros en pantalla y pruebas unitarias de roles de sesión. | Librerías de exportación, datos simulados. | 4 Semanas | Alexander Osses y Sebastian Inostroza | Facilita: Uso de componentes exportables de tablas. |

8. Carta Gantt

| Actividades | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Definición de proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de Constitución de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación del Acta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de requerimientos generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe ERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos de Uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento arquitectura DAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de proceso de negocios To-Be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diccionario de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación modelo base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los script de tablas base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los script de consultas PL/SQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo 100% del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz control de cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuales Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento presentación APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |