Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El avance del proyecto se ha centrado en consolidar la documentación para la plataforma predictiva de monitoreo SLA, definiendo su ecosistema tecnológico (FastAPI, React, Scikit-Learn) y su estructura lógica. Actividades Realizadas - Definición de documentación del proyecto, planificación, diseño y modelado del proceso de negocio optimizado (BPMN "To-Be"). - Creación de las vistas arquitectónicas mediante diagramas UML (Clases, Modelo Relacional, Secuencias, Componentes y Despliegue en VPS). - Diseño de wireframes UX/UI para las interfaces operativas y analíticas principales. Objetivos Cumplidos - Arquitectura validada: Estructuración completa del software y la infraestructura documentada. - Modelo de persistencia: Diseño de una base de datos en 3NF con trazabilidad exacta (milisegundos) para alimentar los cálculos estadísticos. - Flujo optimizado: Automatización del cálculo de horas SLA y evaluación de riesgos mediante procesos en segundo plano. Ajustes Metodológicos - Inclusión del Patrón Repository: Se agregó una capa de acceso a datos para aislar las consultas SQL de la lógica de negocio y facilitar las pruebas unitarias. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ajustó el objetivo de diseño arquitectónico para incluir explícitamente el uso del Patrón Repository (Capa de Acceso a Datos). Esto busca aislar las sentencias SQL de la lógica de negocio y del modelo de Machine Learning, facilitando las pruebas unitarias y respetando el principio de Responsabilidad Única (SOLID). |
| Metodología | Usaremos una metodología Cascada incremental al proceso secuencial, estructurado y con flexibilidad a cambios. Definimos claramente todas las etapas desde el inicio, podemos avanzar con fases claras y ordenadas, se hace más sencillo monitorear el avance, distribuir los recursos y cumplir con los plazos establecidos. Esto cobra especial importancia cuando el equipo de trabajo es pequeño o no cuenta con amplia experiencia en metodologías más flexibles. |
| Evidencias de avance | Evidencias de avance - Documento ERS, Acta de constitución, planilla de riesgos, matriz raci, carta Gantt, caso de usos extendidos, planilla EDT y costos, Arquitectura de Sistema (DAS): Contiene la justificación técnica y el diseño estructural del proyecto. - Diagramas UML (PlantUML): Representaciones visuales de Casos de Uso, Actividades, Clases, Modelo Relacional, Secuencias, Componentes y Despliegue. - Wireframes UI: Maquetas de alta fidelidad del Dashboard, Tabla de Tickets y Mantenedor SLA. - Resguardo de Calidad: La calidad se aseguró aplicando estándares de la industria (UML 2.0 para modelado), normalización de base de datos hasta la Tercera Forma Normal (3NF) para evitar redundancias, y la adopción de principios SOLID en el diseño de componentes para garantizar la escalabilidad y mantenibilidad del código. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Modelamiento de Sistemas / Arquitectura | Levantamiento de Requisitos y Escenarios de Calidad | documentación | 3 semanas | Sebastián Inostroza y Alexander Osses | Se definieron métricas estrictas para el motor ML. | Completado | Ninguno |
| Arquitectura de Software | Diseño de Vistas (Clases, Componentes, Despliegue) | PlantUML | 2 Semana | Sebastián Inostroza y Alexander Osses | El uso de PlantUML aceleró las iteraciones de diseño. | Completado | Ninguno |
| Modelamiento de Base de Datos | Diseño de Modelo Relacional (ERD) | PlantUML, | 1 Semana | Sebastián Inostroza y Alexander Osses | Dificultad para mapear el historial de ML. Se solucionó con tabla de Evaluación separada. | Completado | Ninguno |
| Diseño UX/UI | Creación de Wireframes / Interfaces | Principios UX SaaS | 1 Semana | Sebastián Inostroza y Alexander Osses | Los dashboards requieren alta densidad de datos. | Completado | Ninguno |
| Integración de Plataformas | Configuración de Entorno y Base de Datos | VPS, Docker | 1 Semana | Sebastián Inostroza y Alexander Osses | Considerando posiblemente usar Supabase | Completado | En curso |
| Programación Backend | Desarrollo API REST (FastAPI) | Python, FastAPI, SQLAlchemy | 3 Semana | Sebastián Inostroza y Alexander Osses | Requiere asegurar la conexión asíncrona a BD. | Completado | No iniciado |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Facilitador: El uso de herramientas de diagramación como código (PlantUML) permitió iterar rápidamente sobre la arquitectura sin perder tiempo en ajustes gráficos manuales. - Dificultador: Se detectó que el límite de recursos (memoria RAM) del servidor VPS gratuito ("Free Tier") podría generar desbordamientos al ejecutar simultáneamente el motor de Base de Datos y los cálculos en memoria del modelo de Scikit-Learn. - Acción tomada: Para solucionar este cuello de botella, se está considerando la posibilidad de usar Supabase.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se eliminó la actividad de "Instalación, configuración y mantenimiento del contenedor PostgreSQL local" en el servidor VPS. Se ajustó el plan reemplazando esta tarea por la "Integración y configuración de variables de entorno para conexión a Supabase". Esta decisión se justifica por la optimización de recursos y la aceleración en el desarrollo del módulo de seguridad (Auth/JWT) que Supabase provee nativamente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades de "Desarrollo API REST (FastAPI)" y la posterior "Integración del Modelo Predictivo (Scikit-Learn)" se encuentran en estado No iniciado de acuerdo con el flujo lógico del proyecto, ya que dependían de la validación exhaustiva de la arquitectura y la base de datos. - Estrategia: Se invertirá en acelerar la programación de los endpoints de la API, asegurando que el proyecto se mantenga dentro de la Carta Gantt original sin afectar la fecha de entrega.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.